Universidad Politécnica Internacional

Escuela de Ingeniería Informática

Bitácora de trabajo Proyecto

| Nombre del Facilitador: | Randolph Vega Ramírez |
| --- | --- |
| Nombre del curso: | Análisis de Sistemas II |
| Fecha actual: | 02/07/2026 |
| Nombre y dos apellidos del líder: | Mariangel Bolaños Zumbado |
| Nombre y dos apellidos de los integrantes del equipo: | 1. Mariangel Bolaños Zumbado (Líder) 2. Manuel Navidad Valverde 3. Alexia Rodríguez Hernández 4. Brayan Morera Madrigal |

ASUNTOS TRATADOS:

- Durante el desarrollo de la Fase 1 del proyecto: el equipo de trabajo de manera virtual para coordinar la estructuración de la propuesta de análisis y diseño conceptual para el Supermercado «Multiahorro». A continuación, se detallan las asignaciones efectuadas y el seguimiento de cumplimiento:

- Sesión de Inicio (Semana 3): Se definió por acuerdo mutuo trabajar sobre el modelo de negocio de un supermercado minorista bajo un escenario simulado justificado. Se asignó a Mariangel Bolaños la redacción de la Introducción, el Objetivo General y la Justificación del proyecto. Asimismo, se asignó a Manuel Navidad la investigación y redacción de los primeros incisos de la Ficha de la Empresa.

- Sesión de Requerimientos y Riesgos (Semana 4): Se asignó a Alexia Rodríguez el levantamiento y redacción del Catálogo de Requerimientos. Se asignó a Brayan Morera la matriz de evaluación de riesgos y la identificación de la solución. Se asignó a Manuel Navidad el análisis y diagramación de los actores interesados y Brayan Morera la configuración inicial de la estructura de directorios en el repositorio Git.

- Sesión de Historias de Usuario y UML (Semana 5): Se acordó redactar 10 Historias de Usuario bajo el formato Dado/Cuando/Entonces. La redacción se dividió de la siguiente manera: Alexia Rodríguez: HU-01, HU-02 y HU-03. Brayan Morera HU-04, HU-05 y HU-06. Manuel Navidad: HU-07, HU-08, HU-09 y HU-10. Se asignó a Mariangel Bolaños el diseño e implementación del diagrama de casos en UML utilizando herramientas de modelado.

- Sesión de Cierre e Integración (Semana 6 y 7): Se asignó a todo el equipo la elaboración de la tabla de estimaciones por Planning Poker, cálculo matemático PERT para las 7 historias de usuario seleccionadas y la planificación de velocidad del equipo. Se asignó a Brayan Morera la consolidación del repositorio Git bajo el flujo de trabajo GitFlow propuesto. Finalmente, todo el equipo asumió la responsabilidad de revisar el formato el documento final.

- Control de Incumplimientos: Tras el seguimiento realizado por la coordinación del equipo, se hace constar que todos los integrantes del grupo van a cumplir de manera oportuna, responsable y con la calidad requerida en cada una de las tareas asignadas. No se presentaron omisiones, retrasos ni conductas de incumplimiento por parte de ningún miembro durante el transcurso de esta primera fase.

ACUERDOS TOMADOS:

| Tarea asignada | Responsable de realizarla | Fecha en que debe entregarla |
| --- | --- | --- |
| Redacción de Introducción, Objetivos, Justificación y Alcance. | Mariangel Bolaños Zumbado | 18/06/2026 |
| Desarrollo de la Ficha de la Empresa | Manuel Navidad Valverde | 18/06/2026 |
| Identificación de la Solución y Tabla de Evaluación de Riesgos. | Brayan Morera Madrigal | 22/06/2026 |
| Registro de los 10 Requerimientos Funcionales y 5 No Funcionales. | Alexia Rodríguez Hernández | 22/06/2026 |
| Redacción de Historias de Usuario (HU-01 a HU-03). | Alexia Rodríguez Hernández | 25/06/2026 |
| Redacción de Historias de Usuario (HU-04 a HU-06). | Brayan Morera Madrigal | 25/06/2026 |
| Redacción de Historias de Usuario (HU-07 a HU-10). | Manuel Navidad Valverde | 25/06/2026 |
| Diseño del Diagrama de Casos de Uso (UML) y descripción del flujo. | Mariangel Bolaños Zumbado | 27/06/2026 |
| Estimación de esfuerzo mediante Planning Poker, PERT y velocidad. | Todo el equipo | 29/06/2026 |
| Estructuración y carga de entregables en el repositorio Git. | Brayan Morera Madrigal | 30/06/2026 |
| Integración del documento en formato Word/PDF (Normas del curso). | Todo el equipo | 01/07/2026 |

### Justificación del escenario ficticio

Para el desarrollo del presente proyecto de análisis, se ha optado por trabajar con el escenario simulado del Supermercado «Multiahorro» en lugar de una organización real, debido a los siguientes factores metodológicos y prácticos:

- Facilidad de acceso a información crítica: Las empresas comerciales del sector de supermercados consideran sus estructuras de costos, listas de proveedores, márgenes de ganancia y reportes de pérdidas por merma como información altamente confidencial bajo acuerdos de no divulgación (NDAs). Trabajar con un modelo simulado permite diseñar y manipular bases de datos realistas con datos transaccionales completos sin enfrentar barreras de acceso o restricciones legales.

- Control del alcance del proyecto: Una organización real de este sector suele operar con entornos de software legados (legacy), sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) sumamente complejos o procesos híbridos informales que dificultan delimitar el análisis en los tiempos del cuatrimestre. El escenario simulado permite enfocar los esfuerzos del equipo exclusivamente en las competencias académicas del curso (UML, metodologías ágiles, estimación con PERT y estructuración ágil) sobre una base limpia y estructurada.

- Simulación de escenarios críticos: Permite provocar y documentar situaciones operativas específicas necesarias para el análisis del sistema, tales como caídas del servicio de red, discrepancias intencionales de stock (pérdidas), alertas de desabastecimiento crítico y procesos de facturación de contingencia, los cuales serían difíciles de probar o presenciar de manera directa en un negocio real en constante operación.

### Ampliación de la solución propuesta

El sistema SIVFA (Sistema de Inventario, Ventas y Facturación) se plantea como una solución de software web y local híbrida, diseñada específicamente para unificar la operación de punto de venta con la administración del almacén en tiempo real.

### a. Problemas específicos que busca resolver el sistema:

- Desfase de existencias: Eliminar la discrepancia entre las unidades físicas en los estantes y el registro del sistema de información.

- Ruptura de stock: Evitar la pérdida de ventas provocada por desabastecimiento de productos de alta rotación al carecer de una advertencia oportuna de compra.

- Fuga hormiga y pérdidas indeterminadas: Registrar e identificar con precisión el origen de las mermas (vencimientos, daños físicos o robo).

- Lentitud en el proceso de cobro: Agilizar los tiempos de atención en caja mediante la automatización de la lectura de códigos de barras.

- Falta de datos centralizados para la toma de decisiones: Proveer reportes financieros exactos de ventas y costos sin necesidad de realizar consolidados manuales al final de cada mes.

### b. Funciones principales que incluirá el sistema:

- Módulo de Punto de Venta (POS): Interfaz ágil para cajeros que permite el escaneo de artículos por código de barras, cálculo automático de impuestos (IVA), aplicación de descuentos, ingreso de múltiples formas de pago (efectivo, tarjeta, transferencia móvil) y la emisión del comprobante (tiquete o factura electrónica).

- Módulo de Control de Stock en Tiempo Real: Actualización automática y bidireccional del inventario por cada venta realizada o producto ingresado por lote.

- Módulo de Gestión de Ingresos y Salidas: Formularios para registrar la entrada de mercancía de proveedores y salidas excepcionales como devoluciones o registro de mermas (daño o caducidad).

- Módulo de Alertas Automáticas: Sistema visual de notificaciones en el panel del administrador cuando las existencias de un producto alcancen o sean menores al umbral de "Stock Mínimo" configurado.

- Módulo de Reportes Administrativos: Generación y exportación de documentos en formato PDF de cierres de caja (arqueos), históricos de ventas por rango de fechas e informes de mermas mensuales.

### c. Usuarios que interactuarán con el sistema:

- Cajero: Perfil operativo con acceso exclusivo al módulo POS. Sus funciones se limitan a la apertura/cierre de caja, escaneo de artículos, procesamiento de cobros y emisión de comprobantes.

- Encargado de Bodega / Bodeguero: Perfil técnico encargado del inventario. Tiene acceso para registrar el ingreso de facturas de proveedores, realizar auditorías de stock, dar de alta nuevos códigos en el catálogo y declarar mermas físicas.

- Administrador / Gerente: Perfil con privilegios globales. Puede gestionar las cuentas de usuario, configurar precios de venta, establecer los niveles de stock mínimo de cada producto, consultar los reportes de ventas consolidados y autorizar transacciones especiales (como anulaciones de facturas).

### Contexto del problema

El Supermercado «Multiahorro» opera bajo un modelo de gestión de información descentralizado y predominantemente analógico, lo que compromete su eficiencia operativa diaria de la siguiente manera:

- Gestión actual del inventario: El proceso se maneja de forma híbrida. El punto de cobro utiliza una computadora con un software de facturación básico instalado localmente, el cual funciona como una "caja registradora digital" que no está enlazada con el almacén. Las entradas de mercadería de los proveedores se registran manualmente en cuadernos físicos o en hojas de cálculo aisladas (Excel) en la computadora personal del administrador.

Dificultades que presenta:

- Incomunicación operativa: Al no existir una conexión en tiempo real entre el inventario en Excel y el software de facturación en caja, los cajeros carecen de visibilidad sobre las existencias reales, obligándolos a verificar físicamente los estantes ante consultas de los clientes.

- Pérdidas por caducidad (Mermas no identificadas): No se lleva un control sistemático de las fechas de vencimiento de los lotes recibidos. Los productos perecederos simplemente se colocan en góndolas, resultando en pérdidas recurrentes cuando los productos caducan antes de ser vendidos, mermas que no quedan registradas formalmente en el balance financiero.

- Falta de previsión de compras: Los pedidos a los proveedores se realizan bajo estimación visual o intuición ("a ojo") del administrador. Esto provoca un doble perjuicio: sobrestock de productos de baja rotación (inmovilizando capital de trabajo) y ruptura de stock frecuente de artículos de consumo básico, afectando la lealtad de la clientela local.

- Vulnerabilidad ante arqueos: El cierre diario de caja es un proceso lento que requiere conciliar manualmente los tiquetes impresos con el dinero físico, dificultando la detección de faltantes o sobrantes de manera inmediata al finalizar el turno de cada cajero.